Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS PARA LAS SECCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERACIONES DE LA UNIDAD INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA-INACIF

# Willians Alberto Lemus López

Asesorado por MSc. Marco Tulio Aldana Prillwitz

Guatemala, noviembre de 2023

# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

# FACULTAD DE INGENIERÍA

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS PARA LAS SECCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERACIONES DE LA UNIDAD INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA-INACIF

# TRABAJO DE GRADUACIÓN

# PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA

POR

# WILLIANS ALBERTO LEMUS LÓPEZ

ASESORADO POR EL MSC. MARCO TULIO ALDANA PRILLWITZ

# AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS

# GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2023

# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

# NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada

VOCAL I 	Ing. José Francisco Gómez Rivera

VOCAL II 	Ing. Mario Renato Escobedo Martinez

VOCAL III 	Ing. José Milton de León Bran

VOCAL IV 	Br. Kevin Vladimir Cruz Lorente

VOCAL V 	Br. Fernando José Paz González

SECRETARIA 	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

# TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO 	Inga. Aurelia Anabela Cordova Estrada

EXAMINADOR 	Inga. Floriza Felipa Ávila Pesquera de Medinilla

EXAMINADOR 	Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo

EXAMINADOR 	Ing. Carlos Alfredo Azurdia Morales

SECRETARIO 	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

# HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS PARA LAS SECCIONES DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERACIONES DE LA UNIDAD INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA-INACIF

Tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha 3 de agosto de 2022.

# Willians Alberto Lemus López

# Acto que dedico a:

# Dios

Mis padres

# Mi abuela

# Mi hermana

Por ser parte fundamental en mi vida, en mi carrera y en la persona que he llegado a ser.

Francisco Lemus y Sandra López, por su apoyo, su esfuerzo y ejemplo de superación.

Irma Solares, por siempre brindarme su amor incondicional, consejos y sabiduría.

Yoselin Lemus, por ayudarme y siempre estar cuando la necesitaba.

# Agradecimientos a:

# Universidad de San Carlos de Guatemala

# Facultad de Ingeniería

# Mis amigos

# Asesor de EPS

# Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Por ser mi casa de estudios y por permitir acceder a la educación superior.

Por darme los conocimientos y herramientas para permitirme crecer como un profesional.

Edgar Cil, Diego Caballeros, Luis Alfonso, Pedro Alfonso, Sergio Otzoy, Alexis Ibañez, Jonathan Hidalgo, Daniel Schaad. Por su amistad y apoyo.

MSc. Marco Aldana. Por guiarme y aconsejarme en un proceso tan importante en mi carrera profesional.

Por darme la oportunidad de poder realizar mi ejercicio de EPS en su institución.

# Índice general

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	III

Lista de símbolos	VII

Glosario	IX

Resumen	XI

Objetivos	XIII

Introducción	XV

1.	FASE DE INVESTIGACIÓN	1

1.1.	Antecedentes de la empresa	1

1.1.1.	Reseña histórica	1

1.1.2.	Misión	2

1.1.3.	Visión	2

1.1.4.	Servicios que realiza	2

1.2.	Descripción de las necesidades	2

1.3.	FODA	3

1.3.1.	Análisis interno	4

1.3.1.1.	Fortalezas	4

1.3.1.2.	Debilidades	4

1.3.2.	Análisis externo	4

1.3.2.1.	Oportunidades	4

1.3.2.2.	Amenazas	5

2.	fASE TÉCNICO PROFESIONAL	7

2.1.	Descripción del proyecto	7

2.2.	Investigación preliminar para la solución del proyecto	7

2.3.	Presentación de la solución al proyecto	8

2.3.1.	Especificaciones técnicas	8

2.3.2.	Descripción de módulos	10

2.3.3.	Roles del sistema	21

2.3.4.	Casos de uso del sistema	22

2.3.5.	Arquitectura del software	39

2.3.6.	Diagrama entidad relación	42

2.4.	Costos del proyecto	43

2.5.	Beneficios del proyecto	43

3.	FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	45

3.1.	Capacitación propuesta	45

3.2.	Material elaborado	45

3.2.1.	Manual de usuario	45

3.2.2.	Manual técnico	45

CONCLUSIONES	47

RECOMENDACIONES	49

REFERENCIAS	51

ANEXOS	53

Observe que, aunque las páginas se encuentren en blanco, deben estar numeradas.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

Figura 1.	Pantalla de inicio de sesión	11

Figura 2.	Pantalla de registro de activos	12

Figura 3.	Pantalla de registro de accesorios	13

Figura 4.	Pantalla de visualización de la información del equipo	14

Figura 5.	Pantalla de accesorios asignados al activo	14

Figura 6.	Pantalla de visualización de equipos	15

Figura 7.	Pantalla de mantenimientos registrados	17

Figura 8.	Pantalla de edición de mantenimiento	17

Figura 9.	Confirmación para dar de baja al mantenimiento	18

Figura 10.	Pantalla de listado de activos	20

Figura 11.	Pantalla de listado de accesorios	20

Figura 12.	Pantalla de reportes	21

Figura 13.	Casos de uso del módulo de inicio de sesión	22

Figura 14.	Casos de uso del módulo de registro de información	24

Figura 15.	Caso de uso del módulo de consulta de información	28

Figura 16.	Casos de uso de ampliación de información (mantenimiento)	32

Figura 17.	Casos de uso del módulo de reportes	37

Figura 18.	Diagrama de Arquitectura	39

Figura 19.	Diagrama de secuencia para las peticiones con RRHH y con el sistema SICOIN	40

Figura 20.	Diagrama entidad relación	42

TABLAS

Tabla 1.	Caso de uso de acceso	22

Tabla 2.	Caso de uso registro manual de equipo	24

Tabla 3.	Caso de uso de registro por número de inventario o serie	25

Tabla 4.	Caso de uso de edición de la información del equipo	26

Tabla 5.	Caso de uso de eliminación de equipo	27

Tabla 6.	Caso de uso de eliminación múltiple de equipos	27

Tabla 7.	Caso de uso de visualización de equipo	29

Tabla 8.	Caso de uso de historial de encargados	30

Tabla 9.	Caso de uso de historial de accesorios	30

Tabla 10.	Caso de uso de asignación de accesorio	31

Tabla 11.	Caso de uso de desasignar accesorio	32

Tabla 12.	Caso de uso de registro de mantenimiento	33

Tabla 13.	Caso de uso de edición de mantenimiento	34

Tabla 14.	Caso de uso de generación de informe	35

Tabla 15.	Caso de uso de eliminación de mantenimiento	36

Tabla 16.	Caso de uso de eliminación múltiple de mantenimientos	36

Tabla 17.	Caso de uso de visualización de reporte	37

Tabla 18.	Caso de uso de descarga de reporte	38

Tabla 19.	Contrato de endpoint para consultar información del empleado	40

Tabla 20.	Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de inventario		41

Tabla 21.	Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de serie			41

Tabla 22.	Costo de elaboración del sistema	44

# Lista de símbolos

Símbolo	Significado

CU	Caso de uso

Q	Quetzal

Glosario

API	Interfaz de programación de aplicación. Son aplicaciones que permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones.

Arquitectura de software	Es la estructura del sistema donde se especifica cada uno de los componentes que lo conforman, así como la interconexión entre cada uno de ellos.

Backend	Es la parte de la aplicación que contiene la lógica del sistema. Intercomunica el frontend con la base de base de datos.

EPS	Ejercicio Profesional Supervisado.

Framework	Es un conjunto de prácticas y conceptos utilizados para la resolución de problemáticas.

Frontend	Es la interfaz gráfica con la que los usuarios interactúan, comúnmente también es conocido como cliente.

INACIF	Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.

Open Source	Tipo de licencia asignada a un programa informático.

SQL Server	Sistema gestor de base de datos relacional creado por Microsoft.

SSO	Single Sing-On. Sistema que permite la autenticación de usuarios en diferentes aplicaciones.

TI	Tecnología de la información.

Typescript	Lenguaje de programación de código abierto.

VPN	Virtual Private Network. Tecnología que permite la conexión remota y segura.

# Resumen

El desarrollo e implementación del sistema de inventarios para las secciones de Soporte Técnico y Operaciones de la Unidad Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala - INACIF, es un proyecto dirigido por la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) de la escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería como trabajo de graduación.

La unidad de informática de INACIF no cuenta con un sistema informático que lleve la gestión de los equipos y que pueda realizar operaciones propias de la unidad informática, dando lugar a que algunos procesos se realizan de manera manual provocando procesos lentos e ineficientes dentro de la institución.

Para darle solución a dicha problemática se desarrollará e implementará un sistema informático que permita a la institución la gestión de los equipos, mediante una aplicación web, con lo cual se agilizará la administración y su respectivo seguimiento; la realización de consultas y generación de reportes.

# Objetivos

# General

Desarrollar un sistema de información que permita registrar, actualizar y consultar datos de los equipos fijos de TI del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, mediante una aplicación web, para agilizar el control de los equipos y sus respectivas mejoras.

# Específicos

- Definir una arquitectura de software robusta y escalable que dé solución a los problemas de inventario de acuerdo con normas de la institución.

- Crear una aplicación web y una API con los diversos endpoints que sirvan como interfaz gráfica y para la administración de la información respectivamente, de cada uno de los módulos.

- Integrar los usuarios preexistentes a la aplicación desarrollada para permitir acceso al sistema de inventarios.

.

# Introducción

El desarrollo e implementación de un sistema de inventarios para las secciones de Soporte Técnico y Operaciones de la Unidad Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala-INACIF, consiste en una aplicación web que permita registrar los equipos informáticos del INACIF, además de sus respectivos mantenimientos realizados a los equipos. Para dar solución al sistema de inventario se hizo por medio de una aplicación web que para iniciar sesión lo hace por medio de SSO, además de hacer uso de otros servicios web que ya existían para complementar el funcionamiento del sistema.

La aplicación web del sistema de inventarios cuenta con diferentes módulos como inicio de sesión, registro, ampliación de información y reportes, donde cada uno brinda opciones específicas para el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la institución. Las actividades realizadas permitirán mantener el registro de los equipos de una manera más eficiente dentro de la unidad gracias a las operaciones con las que contará la misma. También agilizará de manera significativa la recuperación de información y control de la ubicación de los equipos, como también el proceso de reporte de los mantenimientos ya que estos podrán ser generados automáticamente.

Para la elaboración del sistema se contó con el apoyo de miembros de la unidad informática del instituto de ciencias forenses quienes brindaron los requerimientos que se tenían que solventar, además de proporcionar la información necesaria conforme se iba requiriendo.

FASE DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes de la empresa

“El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- es creado con el Decreto 32-2006 del Congreso de la República de Guatemala publicado en el Diario de Centroamérica el 18 de septiembre de 2006, como resultado de la necesidad de contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales” (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala [INACIF], 2022).

Reseña histórica

Desde que INACIF empezó sus funciones el 19 de Julio de 2007 ha contado con la colaboración de diversos expertos y peritos en las ciencias forenses que aplican sus conocimientos científicos y metodológicos junto a los diferentes avances tecnológicos para el desarrollo de dictámenes técnicos-científicos (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala [INACIF], 2022).

Su Consejo Directivo se encuentra incorporado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Gobernación, el Fiscal General de la República, el Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala y el Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala [INACIF], 2022).

Misión

“Somos la institución responsable de brindar servicios de investigación científica forense fundamentada en la ciencia y el arte, emitiendo dictámenes periciales útiles al sistema de justicia, mediante estudios medico legales y análisis técnico-científicos, apegados a la objetividad transparencia” (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala [INACIF], 2022).

Visión

“Ser una institución referente a nivel nacional e internacional, por su recurso humano competente, capacidad tecnológica, buenas prácticas forenses, calidad y transparencia en la gestión institucional y respeto a la dignidad humana” (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala [INACIF], 2022).

Servicios que realiza

INACIF brinda diferentes servicios de investigación técnico-científica que dan como resultado la emisión de dictámenes técnico-científicos que contribuyen en los procesos judiciales de la Republica de Guatemala. Entre los servicios que ofrece INACIF se puede encontrar serología y genética forense, informática forense, lofoscopía forense, balística forense, acústica forense, entre otros.

Descripción de las necesidades

Desarrollar e implementar un sistema informático que permita a INACIF la gestión de los equipos, mediante una aplicación web, que permita agilizar su control y sus respectivas mejoras, así como la generación de reportes en diferentes formatos.

A continuación, se listan las características que la aplicación debe contener:

Conocer en la ubicación actual de los equipos.

Conocer el encargado de cada uno de los equipos.

Implementación de la aplicación en las secciones de Soporte Técnico y Operaciones de la Unidad Informática.

Generación de informe de mantenimientos.

Historial de las acciones realizadas en el sistema.

Resguardo de la información en base de datos de INACIF.

Conexión con el sistema SICOIN del Ministerio de Finanzas Públicas.

Inicio de sesión por medio del sistema SSO propio de INACIF.

Conexión al servicio de Recursos Humanos.

Log de las acciones realizadas dentro del sistema.

Módulo de registro de la información.

Módulo de consulta de la información.

Módulo de ampliación de información para mantenimientos.

Módulo de reportes.

FODA

Para tener un mejor entendimiento del proyecto que se desarrolló para INACIF, se realizó un análisis interno y externo; de tal manera que se pueda aprovechar las fortalezas y oportunidades, y estar preparado ante las debilidades y amenazas.

Análisis interno

A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

Fortalezas

Apoyo y dirección de coordinadores asignados al proyecto.

Personal altamente calificado.

Control de cada uno de los mantenimientos de los equipos.

Debilidades

La integración de la solución en equipo antiguo puede llegar a ser un problema.

Falta de conocimiento de algunas herramientas que se tienen que utilizar.

Dependencia del encargado de la institución para los horarios de las reuniones de seguimiento.

Análisis externo

A continuación, se detallan las oportunidades y amenazas encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

Oportunidades

Mejorar la gestión de los equipos informáticos dentro de la institución.

Mejorar la calidad de sus servicios.

Automatización de los procesos para la administración electrónica.

Amenazas

Poco tiempo para el aprendizaje profundo de las nuevas tecnologías a utilizar.

Depreciación de los equipos.

Avance acelerado de las tendencias tecnológicas.

fASE TÉCNICO PROFESIONAL

En este capítulo se describe a mayor profundidad la problemática que se desea resolver, así como los detalles técnicos tanto de módulos, arquitectura, tecnologías, entre otros que tendrá la solución.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en una aplicación de tipo web que permite llevar el registro y control de los equipos perteneciente a INACIF, así como de sus respectivos mantenimientos; el desarrollo del cliente o frontend se realizó utilizando el framework de Angular mientras que para el lado del backend o servidor se utilizó Java.

Además, cuenta con la implementación de una bitácora para llevar el seguimiento de las diferentes acciones realizadas dentro del sistemas por los diversos usuarios que tengan acceso; el control de inicio de sesión se gestiona por medio del sistema SSO de INACIF con el que integrara el sistema.

Investigación preliminar para la solución del proyecto

Las Secciones de Soporte Técnico y Operaciones de la Unidad Informática de INACIF tienen a su cargo múltiples equipos de TI distribuidos entre las diferentes sedes de INACIF dentro del territorio nacional de Guatemala, dichos equipos se tienen que gestionar teniendo la trazabilidad de las acciones realizadas en los equipos tales como cambio de encargado, cambio de locación, mantenimientos, entre otros.

Ya que actualmente INACIF no cuenta con un sistema propio capaz de realizar las acciones antes mencionadas, conlleva retrasos en la gestión de diversos procesos que pueden tener dependencia de otros, dando lugar a cuellos de botellas dentro de la administración de la organización afectando las labores internas y por ende el servicio que presta a los ciudadanos de la República de Guatemala.

Por todo esto INACIF requiere de un sistema tipo web que dé solución a la problemática, pero a la vez teniendo un sistema de autenticación compartido por una solución de SSO propia con el objetivo de que los usuarios no se tengan que registrar sino en lugar de eso, utilizarán las mismas credenciales de acceso que poseen para ingresar a otros sistemas de INACIF.

Presentación de la solución al proyecto

A continuación, se presentan las características con las que contará el sistema.

Especificaciones técnicas

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación son:

Inicio de sesión: Para la gestión de inicio de sesión se hizo uso de SSO Keycloak el cual es software Open Source para la administración de identidad y acceso, el cual permite agregar autenticación y seguridad a las aplicaciones. Esta tecnología permite que si varias aplicaciones utilizan la autenticación por medio de Keycloak no requieren iniciar sesión en cada una de las aplicaciones de manera individual, solo tienen que iniciar sesión en Keycloak para acceder a cada aplicación, además también maneja un cierre de sesión único. Al cerrar sesión en Keycloak la sesión de todas las aplicaciones ligadas a Keycloak también son cerradas.

Cliente: Para el desarrollo del cliente se utilizó Angular el cual es un Framework, para el diseño de aplicaciones móviles y aplicaciones web, permitiendo la creación de aplicaciones eficientes de una sola página. Está construida sobre TypeScript, se basa en componentes para la creación de aplicaciones web escalables, cuenta con una colección de librerías integradas y un conjunto de herramientas de desarrollo.

Desarrollo de Backend: Para el desarrollo de la API que brinda los endpoints necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación cliente del sistema se utilizó Java el cual es un lenguaje de programación multiplataforma.

Base de datos: Con respecto del almacenamiento de la información se utilizó SQL Server el cual es un sistema de gestión de base de datos relacional RDBMS, perteneciente a Microsoft. Se encuentra entre las tres tecnologías líderes de base de datos.

Despliegue: Para el despliegue del sistema se hizo utilizando de Docker la cual es una tecnología Open Source que permite la creación y uso de los contenedores. Permite la separación de aplicaciones de la infraestructura.

Acceso a recursos: Para el desarrollo del sistema se tuvo que acceder a recursos de la institución, para lograr esto sin poner en riesgo la seguridad de INACIF se hizo por medio de una conexión por medio de la tecnología de VPN.

Descripción de módulos

A continuación, se describen los diferentes módulos que se encuentran dentro del sistema de inventarios.

Módulo de acceso

- Este módulo es el encargado de garantizar el acceso al sistema, así como consulta de la información resguardada del usuario. Para la gestión de los usuarios se realizó por medio de una configuración en el SSO Keycloak de INACIF, dicha configuración consiste en la comunicación con un servicio de Active Directory el cual contiene los usuarios de cada uno de los empleados de INACIF, permitiendo a los usuarios utilizar los mismos usuario y credenciales que usan dentro de la institución en el nuevo sistema de inventario.

- Cuando un usuario registrado ingrese sus credenciales de acceso, si dichas credenciales son válidas podrá acceder al sistema permitiéndoles hacer uso de cada una de las funciones disponibles.

- Pantalla de inicio de sesión

Nota. Pantalla de inicio de sesión. Elaboración propia

Módulo de registro de información

- Módulo que permite el registro de los datos relacionados a los equipos de TI que utiliza la institución. Conectará los registros con el sistema de Recursos Humanos para garantizar la información general de los empleados. También se buscará conectar con la base de datos del sistema SICOIN del Ministerio de Finanzas Públicas para garantizar la sincronización de la información general de los equipos.

- El sistema se compone de dos tipos de equipos: activos y accesorios, donde accesorios se refiere a equipos que se pueden asignar a algún activo. Para registrar un equipo, primero se debe seleccionar la sede a la cual pertenece y el encargado que estará a cargo del equipo, para obtener los datos de los encargados se consultará el servicio WEB de RRHH; posterior a esto se solicitan datos generales que todo equipo tiene como por ejemplo marca, modelo, entre otros. También se puede agregar todas las características específicas del equipo que sean necesarias. Además, también cuenta con la opción de cargar los datos desde el sistema SICOIN por medio del número de inventario o número de serie.

- Pantalla de registro de activos

Nota. Pantalla de registro de activos. Elaboración propia

Pantalla de registro de accesorios

Nota. Pantalla de registro de accesorios. Elaboración propia

- Cada equipo presente tendrá dos acciones que puede realizar:

Ver: Al elegir esta opción muestra un listado con los datos almacenados de los equipos junto con sus respectivas características, además cuenta con la opción de que al dar click al icono a la par del encargado se podrá visualizar el historial de los encargos a los que se ha asignado el equipo a través del tiempo. Si el equipo es de tipo activo se muestra también una pestaña con los accesorios que se han asociado a dicho activo.

- Pantalla de visualización de la información del equipo

Nota. Figura 4.	Pantalla de visualización de la información del equipo. Elaboración propia

- Pantalla de accesorios asignados al activo

Nota. Pantalla de accesorios asignados al activo. Elaboración propia

Editar: Está opción mostrara un formulario con los datos cargados que previamente se almacenaron cuando se registró el equipo. Desde este formulario se puede modificar la información del equipo.

- Pantalla de visualización de equipos

Nota. Pantalla de visualización de equipos. Elaboración propia

Dar de baja: Está opción cambiará el estado del equipo. Al seleccionarla mostrará un cuadro de diálogo donde se tienen que confirmar o cancelar la acción.

Módulo de ampliación de información para mantenimientos

- Permite registrar, indexar y ampliar los datos relacionados de los mantenimientos relacionados a los equipos fijos de TI, así como, sus respectivas mejoras. Dicho módulo consta de una tabla donde se encuentran los diferentes mantenimientos que tienen que ser atendidos, estos mantenimientos pueden llegar a ser filtrados en dado caso sea necesario.

- Permite la creación de un registro de mantenimiento, por medio del llenado de un formulario, donde se ingresan los datos correspondientes al usuario que solicita la realización del mantenimiento; ya que un mantenimiento puede asociarse a uno o más equipos; a la hora de agregar un equipo a la lista se carga la información de dicha selección.

- Pantalla de mantenimientos registrados

Nota. Pantalla de mantenimientos registrados. Elaboración propia

- Cada mantenimiento presente en la tabla tendrá dos acciones que puede realizar:

Editar: Al elegir esta opción se muestra un formulario con los datos cargados que se ingresaron durante la creación del registro de mantenimiento, además de las secciones de los datos de la revisión previa del mantenimiento con los campos como: nombre del técnico, fecha y hora de revisión y observaciones; y datos de actividades del mantenimiento con los datos como: fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, tipo de mantenimiento y observaciones.

- Pantalla de edición de mantenimiento

Nota. Pantalla de edición de mantenimiento. Elaboración propia

- Tanto la sección de revisión previa del mantenimiento y actividades de mantenimiento se puede indicar si ocurre un incidente durante la realización de este, en dado caso que ocurra un incidente se debe registrar el número con el que se registra el incidente. Finalmente, el formulario también contiene dos opciones: guardar los cambios y la opción de impresión la cual cargara una plantilla con los datos del mantenimiento para que posteriormente se pueda descargar en un documento tipo PDF.

Dar de baja: Está opción cambiará el estado del mantenimiento. Al seleccionarla mostrará un cuadro de diálogo donde se tienen que confirmar o cancelar la acción.

- Confirmación para dar de baja al mantenimiento

Nota. Confirmación para dar de baja al mantenimiento. Elaboración propia

Módulo de consulta

- Permite consultar la información de los diferentes equipos informáticos de la institución, sin importar en qué sede se encuentre; dichas consultas mostraran los resultados de manera tabular. En caso de ser necesario cuenta con la opción de filtrar los resultados únicamente escribiendo la característica deseada en la caja de texto de búsqueda.

- Cada uno de los elementos presentes en la tabla cuenta con las diferentes opciones: visualizar, editar, eliminar y asignar en el caso de los accesorios. En el caso de la opción de asignar sirve para vincular el accesorio a uno de los activos disponibles.

- Pantalla de listado de activos

Nota. Pantalla de listado de activos. Elaboración propia

- Pantalla de listado de accesorios

Nota. Pantalla de listado de accesorios. Elaboración propia

Módulo de reportes

- Este módulo permite la realización de consultas y la generación de su respectivo reporte y descarga en diferentes formatos. Para la descarga del reporte cuenta con un botón que desplegará las opciones de descarga disponibles (xls y pdf).

- Para la consulta de los diferentes reportes que se requiere se debe seleccionar por medio de un combobox el reporte que se quiere visualizar, así mismo también cuenta con la opción de limitar la fecha tanto de inicio como finalización con el objetivo de delimitar el periodo de tiempo que es de interés.

- Entre los reportes que se pueden seleccionar se encuentran:

Listado general de bienes.

Listado de bienes por sede.

- Pantalla de reportes

Nota. Pantalla de reportes. Elaboración propia

Roles del sistema

Para este sistema hay únicamente un tipo de usuario que administrará la información de los equipos que se ingresaran al sistema. Dichos usuarios serán los perteneciente a las secciones de soporte técnico y operaciones de la unidad informática de INACIF.

Casos de uso del sistema

A continuación, se encuentran diferentes casos de uso que describen el flujo de las diferentes funcionalidades que contiene el sistema de inventario desarrollado.

Casos de uso del módulo de inicio de sesión

Nota. Casos de uso del módulo de inicio de sesión. Elaboración propia

- Caso de uso de acceso

| Identificador | CU-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Acceso |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Permite el ingreso de los usuarios previamente registrados a la plataforma. |
| Precondiciones | Tiene que ser un usuario autorizado |
| Postcondición | El usuario se encontrará dentro de la plataforma. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Ingresar credenciales del usuario.. 2; Click en el botón iniciar sesión para validar los datos.. 3; Accede a la plataforma y visualiza el dashboard.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; En lugar de acceder al sistema como en el paso 3 del flujo normal se muestra un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas.. |

Nota. Caso de uso de acceso. Elaboración propia

- Casos de uso del módulo de registro de información

Nota. Casos de uso del módulo de registro de información. Elaboración propia

- Caso de uso registro manual de equipo

| Identificador | CU-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro manual |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Registrar un nuevo equipo (activo o accesorio) llenando de manera manual cada uno de los campos. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activo o accesorios. |
| Postcondición | Se registrará un nuevo equipo. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Click en el botón nuevo para acceder a la pantalla de registro.. 2; Ingresar los datos del equipo.. 3; Ingresar el NIP del empleado que tendrá bajo su cargo el equipo.. 4; Consultar y llenar los demás datos del empleado haciendo click en el botón del lado izquierdo del campo NIP.. 5; Por cada característica se debe ingresar el valor y agregarlo a la lista haciendo click en el botón con signo de suma.. 6; Click en el botón crear y se confirmara el resguardo de la información.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; En lugar de llenar los datos como en el paso 3 del flujo normal se muestra un mensaje indicando que no se encontraron datos relacionados a NIP ingresado.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa. |

Nota. Caso de uso registro manual de equipo. Elaboración propia

- Caso de uso de registro por número de inventario o serie

| Identificador | CU-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro por número de inventario o serie |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Registrar un nuevo equipo (activo o accesorio) llenando de manera manual cada uno de los campos. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activo o accesorios. |
| Postcondición | Se registrará un nuevo equipo. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Click en el botón nuevo para acceder a la pantalla de registro.. 2; Click en el botón llamado Carga.. 3; Seleccionar la opción de carga (inventario o serie).. 4; Ingresar el dato por cual se va a realizar la búsqueda y dar click en el botón Consultar.. 5; Ingresar el NIP del empleado que aparece como referencia cuando se realizó la carga del paso anterior.. 6; Consultar y llenar los demás datos del empleado haciendo click en el botón del lado izquierdo del campo NIP.. 7; Click en el botón crear y se confirmara el resguardo de la información.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; En lugar de llenar los datos como en el paso 6 del flujo normal se muestra un mensaje indicando que no se encontraron datos relacionados a NIP ingresado.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y Debe existir registro del equipo a cargar en el sistema SICOIN. |

Nota. Caso de uso de registro por número de inventario o serie. Elaboración propia

- Caso de uso de edición de la información del equipo

| Identificador | CU-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Edición de la información del equipo |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Modificar la información de un registro de activo o accesorio. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos o en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se almacenará la nueva información del equipo que fue modificado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo que se desea editar.. 2; Click en el botón con símbolo de lápiz el cual permite acceder a la pantalla de edición.. 3; Ingresar la nueva información del equipo.. 4; Click en el botón guardar y se confirmara el resguardo de la información.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; Se mostrará un mensaje indicando que no se pudo resguardar la información por fallo de conexión en lugar de la confirmación en el paso 4 del flujo normal.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el equipo debe existir durante la edición. |

Nota. Caso de uso de edición de la información del equipo. Elaboración propia

- Caso de uso de eliminación de equipo

| Identificador | CU-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación de equipo |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Cambiar al estado de eliminado de un equipo. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos o en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se cambiará el estado del equipo eliminado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo que se desea cambiar el estado ha eliminado.. 2; Dar click en el botón con símbolo de bote de basura (eliminar).. 3; Confirmar la acción a realizar.. |
| Flujo alternativo | No aplica. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el equipo debe existir durante la eliminación. |

Nota. Caso de uso de eliminación de equipo. Elaboración propia

- Caso de uso de eliminación múltiple de equipos

| Identificador | CU-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación múltiple de equipos |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Cambiar al estado de eliminado de múltiples equipos (activos o accesorios). |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos o en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se cambiará el estado de los diferentes equipos seleccionados a eliminado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo de interés.. 2; Seleccionar el equipo por medio del checkbox.. 3; Click en el botón eliminar ubicado en la parte superior de la pantalla.. 4; Confirmar la acción a realizar.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; También se puede seleccionar todos los equipos en lugar del paso 2 en el flujo normal, por medio del checkbox ubicado en la parte superior izquierda de la tabla.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y los equipos deben existir durante la eliminación. |

Nota. Caso de uso de eliminación múltiple de equipos. Elaboración propia

- Caso de uso del módulo de consulta de información

Nota. Caso de uso del módulo de consulta de información. Elaboración propia

- Caso de uso de visualización de equipo

| Identificador | CU-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de equipo |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Obtener la información general y las características del equipo. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos o en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se mostrará la información almacenada del equipo. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo de interés.. 2; Click en el botón visualizar (icono de ojo).. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el equipo debe existir durante la consulta de la información. |

Nota. Caso de uso de visualización de equipo. Elaboración propia

- Caso de uso de historial de encargados

| Identificador | CU-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Historial de encargados |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Obtener los empleados que han tenido bajo su cargo el equipo ordenado de manera descendente por la fecha en que se asignó el equipo al empleado. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos o en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se visualizará el historial de los encargados. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo de interés.. 2; Click en el botón visualizar (icono de ojo).. 3; Seleccionar la pestaña información.. 4; Click en el botón con símbolo de flecha.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; Visualizar el historial ordenado por la fecha de asignación del equipo al empleado de manera descendente.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el equipo debe existir durante la consulta de la información. |

Nota. Caso de uso de historial de encargados. Elaboración propia

- Caso de uso de historial de accesorios

| Identificador | CU-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Historial de accesorios |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Obtener los accesorios que han sido asignados al activo ordenados de manera descendente por la fecha en que se asignó. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de activos. |
| Postcondición | Se visualizará el historial de los accesorios. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo de interés.. 2; Click en el botón visualizar (icono de ojo).. 3; Seleccionar la pestaña Accesorios.. 4; Buscar la categoría de interés.. 5; Click en el botón con símbolo de listado junto al nombre de la categoria.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; En lugar de buscar una categoría como se indica en el paso 4 del flujo normal, hacer click en el botón con símbolo de listado general ubicado en la parte superior izquierda.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa, el equipo debe existir durante la consulta de la información y el equipo debe ser de tipo activo. |

Nota. Caso de uso de historial de accesorios. Elaboración propia

- Caso de uso de asignación de accesorio

| Identificador | CU-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Asignación de accesorio |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Vincular un equipo tipo accesorio a un equipo tipo activo. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se guardará en la base de datos la asignación del accesorio al activo. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo tipo accesorio que se desea asignar.. 2; Click en el botón asignar, lo cual hará aparecer un cuadro de dialogo.. 3; Elegir el equipo tipo activo al cual se va a asignar.. 4; Click en el botón asignar dentro del cuadro de dialogo para confirmar la acción.. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa, el equipo debe existir durante la realización de la acción y el equipo (accesorio) no debe estar asignado previamente. |

Nota. Caso de uso de asignación de accesorio. Elaboración propia

- Caso de uso de desasignar accesorio

| Identificador | CU-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Desasignar accesorio |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Desvincular un equipo tipo accesorio del equipo tipo activo. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de accesorios. |
| Postcondición | Se guardará en la base de datos la fecha de finalización de la asignación del accesorio al activo, para indicar al sistema que el accesorio ya no está vinculado al activo. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el equipo tipo accesorio que se desea desasignar.. 2; Click en el botón desasignar.. 3; Confirmar la acción a realizar.. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa, el equipo debe existir durante la realización de la acción y el equipo (accesorio) debe estar asignado previamente. |

Nota. Caso de uso de desasignar accesorio. Elaboración propia

- Casos de uso de ampliación de información (mantenimiento)

Nota. Casos de uso de ampliación de información (mantenimiento). Elaboración propia

- Caso de uso de registro de mantenimiento

| Identificador | CU-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de mantenimiento |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Crear un nuevo registro de mantenimiento en el sistema. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de mantenimientos. |
| Postcondición | Se registrará en la base de datos un nuevo mantenimiento. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Click en el botón nuevo para acceder a la pantalla de registro de mantenimiento.. 2; Ingresar el NIP del empleado que solicita el mantenimiento.. 3; Consultar y llenar los demás datos del empleado haciendo click en el botón del lado izquierdo del campo NIP.. 4; Seleccionar un equipo.. 5; Agregar el equipo al listado de equipo.. 6; Llenar el campo de observaciones en caso de ser necesario. Repetir desde el paso 4 por cada equipo que se desea agregar.. 7; Click en el botón crear y se confirmara el resguardo de la información.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; En lugar de llenar los datos como en el paso 3 del flujo normal se muestra un mensaje indicando que no se encontraron datos relacionados a NIP ingresado.. 2; Se mostrará un mensaje indicando que no se puedo registrar el mantenimiento en lugar del paso 7 del flujo normal debido a un fallo en la conexión.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa. |

Nota. Caso de uso de registro de mantenimiento. Elaboración propia

- Caso de uso de edición de mantenimiento

| Identificador | CU-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Edición de mantenimiento |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Modificar la información de un registro de mantenimiento para su respectivo seguimiento. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de mantenimientos. |
| Postcondición | Se guardará en la base de datos los cambios realizados en el mantenido editado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el mantenimiento que se desea editar.. 2; Click en el botón con símbolo de lápiz el cual permite acceder a la pantalla de edición.. 3; Ingresar la nueva información en los apartados de actividades de revisión y mantenimientos.. 4; Click en el botón guardar y se confirmara el resguardo de la información.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; Se mostrará un mensaje indicando que no se pudo resguardar la información por fallo de conexión en lugar de la confirmación en el paso 4 del flujo normal.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el mantenimiento debe existir durante la edición. |

Nota. Caso de uso de edición de mantenimiento. Elaboración propia

- Caso de uso de generación de informe

| Identificador | CU-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Generación de informe |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Generar un documento PDF con los equipos y datos del mantenimiento realizado. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de mantenimientos. |
| Postcondición | Se generará y descargará un documento PDF con la información del mantenimiento. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el mantenimiento del cual se desea generar el mantenimiento.. 2; Click en el botón con símbolo de lápiz (editar).. 3; Click en el botón con símbolo de impresora (se abrirá una vista previa).. 4; Confirmar la generación del informe haciendo click en el botón con símbolo de impresora dentro de la vista previa.. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el mantenimiento debe existir durante la generación. |

Nota. Caso de uso de generación de informe. Elaboración propia

- Caso de uso de eliminación de mantenimiento

| Identificador | CU-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación de mantenimiento |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Cambiar al estado de eliminado de un mantenimiento. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de mantenimientos. |
| Postcondición | Se cambiará el estado del mantenimiento eliminado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el mantenimiento que se desea cambiar el estado a eliminado.. 2; Dar click en el botón con símbolo de bote de basura (eliminar).. 3; Confirmar la acción a realizar.. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y el mantenimiento debe existir durante la eliminación. |

Nota. Caso de uso de eliminación de mantenimiento. Elaboración propia

- Caso de uso de eliminación múltiple de mantenimientos

| Identificador | CU-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Eliminación múltiple de mantenimiento |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Cambiar al estado de eliminado de múltiples mantenimientos. |
| Precondiciones | Estar en la pantalla principal de mantenimientos. |
| Postcondición | Se cambiará el estado de los diferentes mantenimientos seleccionados a eliminado. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Buscar el mantenimiento de interés.. 2; Seleccionar el mantenimiento por medio del checkbox.. 3; Click en el botón eliminar ubicado en la parte superior de la pantalla.. 4; Confirmar la acción a realizar.. |
| Flujo alternativo | No; Actividad. 1; También se puede seleccionar todos los mantenimientos en lugar del paso 2 en el flujo normal, por medio del checkbox ubicado en la parte superior izquierda de la tabla.. |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa y los mantenimientos deben existir durante la eliminación. |

Nota. Caso de uso de eliminación múltiple de mantenimientos. Elaboración propia

- Casos de uso del módulo de reportes

Nota. Casos de uso del módulo de reportes. Elaboración propia

- Caso de uso de visualización de reporte

| Identificador | CU-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualización de reporte |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Mostrar de manera tabular los diferentes tipos de reportes que puede generar el sistema. |
| Precondiciones | Tener datos registrados previamente. |
| Postcondición | Se muestra en la aplicación el contenido del reporte elegido. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Seleccionar el reporte que se quiere visualizar.. 2; Indicar la fecha de inicio y final según aplique para cada reporte.. 3; Click en el botón visualizar.. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa. |

Nota. Caso de uso de visualización de reporte. Elaboración propia

- Caso de uso de descarga de reporte

| Identificador | CU-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Descarga de reporte |
| Actores | Usuario |
| Resumen | Descarga del reporte visualizado en formato PDF o CSV. |
| Precondiciones | Visualizar el reporte que se desea descargar. |
| Postcondición | Se descarga en el ordenador un documento PDF o CSV con el reporte elegido. |
| Flujo normal | No; Actividad. 1; Click en el botón de descarga.. 2; Click en la opción del formato en que se desea generar el documento (PDF o CSV).. |
| Flujo alternativo | No aplica |
| Restricciones | Permanecer con la sesión activa. |

Nota. Caso de uso de descarga de reporte. Elaboración propia

Arquitectura del software

A continuación, se muestra un diagrama donde se especifica las tecnologías utilizadas en cada una de componentes que integran el sistema, así como su distribución.

- Diagrama de Arquitectura

Nota. Diagrama de Arquitectura. Elaboración propia

- Diagrama de secuencia para las peticiones con RRHH y con el sistema SICOIN

Nota. Diagrama de secuencia para las peticiones con RRHH y con el sistema SICOIN. Elaboración propia

- Contrato de endpoint para consultar información del empleado

| Atributos enviados | Atributos recibidos utilizados |
| --- | --- |
| NIP: Es el número de identificación de personal. | - NOM_COMPLETO - SEDE - SECCION_TOPE - SECCION_DAD - SECCION |

Nota. Contrato de endpoint para consultar información del empleado. Elaboración propia

- Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de inventario

| Atributos enviados | Atributos recibidos utilizados |
| --- | --- |
| Inventario: es el número de serie asignado al equipo que se está buscando. | - NOMBRE_RESPONSABLE - NO_BIEN - NO_SERIE - MARCA - MODELO - DESCRIPCION |

Nota. Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de inventario. Elaboración propia

- Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de serie

| Atributos enviados | Atributos recibidos utilizados |
| --- | --- |
| Serie: es el número de serie asignado al equipo que se está buscando. | - NOMBRE_RESPONSABLE - NO_BIEN - NO_SERIE - MARCA - MODELO - DESCRIPCION |

Nota. Contrato de endpoint para consultar la información de un equipo en el sistema SICOIN por medio de su número de serie. Elaboración propia

Diagrama entidad relación

En la siguiente imagen se encuentra el diagrama entidad relación de datos utilizada para la solución.

- Diagrama entidad relación

Nota. Diagrama entidad relación. Elaboración propia

Costos del proyecto

Debido a que este proyecto es parte EPS se desarrolló de manera gratuita, sin embargo, se realizó un análisis de costos en el mercado actual con el respectivo personal que se requiere para el desarrollo.

- Costo de elaboración del sistema

| Recursos | Cantidad | Costo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista desarrollador | 1 por 6 meses | Q. 12,000.00 | Q. 72,000.00 |
| Asesor de escuela | 1 por 6 meses | Q. 1,000.00 | Q. 6,000.00 |
| Asesor de institución | 1 por 6 meses | Q. 1,000.00 | Q. 6,000.00 |
| Co-asesor de institución | 1 por 6 meses | Q. 1,000.00 | Q. 6,000.00 |
| Energía eléctrica | 6 meses | Q. 300.00 | Q. 1,800.00 |
| Servicio de internet | 6 meses | Q. 354.00 | Q. 2,124.00 |
| Material de oficina |  |  | Q. 100.00 |
| Total |  |  | Q. 92,024.00 |

Nota. Detalle del costo que tiene la elaboración del sistema propuesto. Elaboración propia.

Beneficios del proyecto

Debido al sistema desarrollado para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala se logró generar los siguientes beneficios para la institución.

Acceso rápido a la información.

Consistencia en los datos registrados.

Control de la ubicación de los equipos de TI.

Control del personal que está a cargo de cada equipo.

Historial de mantenimientos realizados con sus respectivos cambios.

Vinculación de diversos dispositivos que conforman un mismo equipo.

Generación de reportes de manera efectiva.

Gestión rápida de la información y acciones que pueden realizar cada usuario.

FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

En este capítulo se describe el tipo de capacitación al que se llegó de acuerdo con INACIF, para que los diferentes usuarios que harán uso del sistema de inventarios tengan el conocimiento adecuado sobre las diversas funcionalidades que este ofrece y así poder sacar el mayor provecho posible de sus características.

Capacitación propuesta

Para el uso de interno del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, así como de los usuarios que usaran el sistema desarrollado, se elaboraron manuales de usuario y técnico.

Material elaborado

A continuación, se describen los documentos que se elaboraron como parte de la documentación y capacitación hacia el personal de INACIF.

Manual de usuario

Se realizó un manual de usuario de cada uno de los módulos que conforman el sistema, en cada uno se especifica las funcionalidades disponibles y los pasos a seguir por cada una de las funciones disponibles.

Manual técnico

Se redacto un documento técnico de cada módulo, en dichos documentos se detallan los casos de uso correspondientes, adicionalmente de la arquitectura, diagrama de flujo y estructura de los servicios que proporciona el backend.

CONCLUSIONES

El sistema desarrollado, está diseñado para afrontar posibles errores en la información recibida por parte de los formularios, además fue diseñado con base a las normas de la institución (permitir la asignación de personal encargado, incluir dinámicamente las características de los equipos, entre otros).

El sistema desarrollado contiene cinco módulos y una API que sirve para la visualización y administración la información respectivamente.

El sistema desarrollado, contiene la integración del software SSO keyloack que permite la obtención de los usuarios que tienen acceso al sistema de inventarios.

# RECOMENDACIONES

Desarrollar aplicaciones que cumplan con los requerimientos de los usuarios, es importante para automatizar o mejorar sus procesos; además al momento de diseñar e implementar las soluciones es necesarios siempre considerar las validaciones correspondientes que prevengan los errores comunes.

Dividir las funcionalidades en diversos módulos facilitan al usuario final la identificación de los diferentes procesos que podrá realizar dentro del sistema.

Implementar una herramienta de administración de acceso e identidad como SSO Keycloak agiliza el proceso de otorgación de acceso a diversas aplicaciones a través de credenciales únicas que se utilizan para todos los sistemas, a diferencia de tener credenciales individuales para cada uno.

# REFERENCIAS

- Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. (octubre 2022). Historia. https://www.inacif.gob.gt/index.php/inacif/historia.

- Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. (octubre 2022). Visión y Misión. https://www.inacif.gob.gt/index.php/inacif/mision-vision.

- KEYCLOAK. (octubre 2022). Open Source Identity and Access Management. https://www.keycloak.org.

- Hughes, A. Stedman, C. (noviembre 2022). Microsoft SQL Server. https://www.computerweekly.com/es/definicion/Microsoft-SQL-Server.

- RedHat. (enero 2023). ¿Qué es Docker y cómo funciona? .https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker.

- Docker docs. (enero 2023). Get Docker. https://docs.docker.com/get-docker.

- Gonçalves, M. (octubre 2022). ¿Qué es Angular y para qué sirve? https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/que-es-angular-y-para-que-sirve.

- Angular. (febrero 2023). What is Angular? https://angular.io/guide/what-is-angular.

ANEXOS

Anexo 1.

Plantilla para informe de actividades de mantenimiento

Nota. Formato de informe de actividades de mantenimientos. Obtenido del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. (2022). Consultado el 1 de octubre de 2022.